1. Bảng phân loại MoSCoW

| ID | Hạng mục | Nhóm | Lý do / phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must have | Cần tài khoản để xác định người mượn và quản lý số sách được mượn. Liên quan đến mục 3, 4, 5 và 9. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must have | Độc giả cần tìm được sách thì mới sử dụng hệ thống mượn online thuận tiện. Phụ thuộc danh mục sách ở mục 10. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must have | Đây là chức năng chính của hệ thống. Cần tài khoản ở mục 1 và dữ liệu sách ở mục 10. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must have | Nếu không cập nhật được danh mục và số lượng sách thì hệ thống khó phục vụ việc tìm, mượn sách. Cần cho mục 2 và 3. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | Should have | Tính năng quan trọng nhưng trước mắt độc giả vẫn có thể liên hệ thủ thư để gia hạn. Phụ thuộc mục 3. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Should have | Giúp độc giả không bỏ lỡ sách đang được mượn, nhưng có thể hỏi thủ thư khi chưa có tính năng này. Liên quan đến mục 1, 3 và 10. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should have | Có ích để hạn chế trả sách muộn; trước mắt độc giả vẫn có thể tự theo dõi ngày trả. Cần dữ liệu mượn sách ở mục 3. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should have | Độc giả có thể tự xem lại các lần mượn, nhưng thư viện vẫn có thể hỗ trợ tra cứu. Cần mục 1 và dữ liệu từ mục 3. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could have | Tính năng này giúp độc giả chia sẻ ý kiến nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc mượn sách nếu chưa có. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Could have | Chat sẽ tiện hơn khi cần hỏi đáp, nhưng có thể liên hệ thủ thư theo cách khác trong bản đầu. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Won't have (this time) | Chưa làm trong Release 1 vì không ảnh hưởng đến chức năng mượn sách chính và cần dữ liệu để gợi ý phù hợp. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Won't have (this time) | Tạm hoãn để giảm khối lượng làm và kiểm thử; độc giả vẫn có thể dùng tài khoản đăng ký trực tiếp ở mục 1. |

2. Product Backlog theo thứ tự ưu tiên

| Thứ tự | ID | Hạng mục | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must have |
| 2 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must have |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must have |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must have |
| 5 | 4 | Gia hạn mượn sách online | Should have |
| 6 | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Should have |
| 7 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should have |
| 8 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should have |
| 9 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could have |
| 10 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Could have |
| 11 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Won't have (this time) |
| 12 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Won't have (this time) |

3. Tự phản biện

Mục 12 có thể được xếp vào Should have vì đăng nhập Google/Facebook giúp người dùng đăng nhập nhanh hơn. Tuy nhiên, bản đầu vẫn có thể dùng tài khoản thông thường nên tôi chọn hoãn mục này.

Mục 11 cũng có thể là Should have nếu thư viện thường xuyên cần trả lời câu hỏi online. Tôi xếp vào Could vì độc giả vẫn có thể hỏi trực tiếp hoặc liên hệ theo cách khác.

Mục 7 có thể được xếp vào Could nếu thư viện muốn tăng khả năng khám phá sách. Tôi chọn Won't trong Release 1 vì đây không phải chức năng cần thiết để mượn sách.

Nếu thư viện có nhiều độc giả thường xuyên gia hạn hoặc đặt trước sách, mục 4 hoặc mục 5 có thể được nâng ưu tiên. Khi đó Product Owner nên xem lại thứ tự dựa trên nhu cầu thực tế.